生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：         星河丹堤花园N3、N4区项目

项目编号：           惠阳规建方[2015]138号

建设地点：               惠州市惠阳区

验收单位：       惠州阳光新都房地产开发有限公司

2019 年 01 月 07 日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 星河丹堤花园N3、N4区项目 | 行业类别 | 房地产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 惠州阳光新都房地产开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 惠阳区水务局，惠阳水复函[2011]3号，2011年1月 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2016年5月开工，2018年12月完工，总工期20个月。 |
| 水土保持方案编制单位 | 广东省建科建筑设计院 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 中天建设集团有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 深圳市九州建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |

# 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号），2019年1月7日，我公司（惠州阳光新都房地产开发有限公司）在惠州市惠阳区主持召开了星河丹堤花园N3、N4区项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位（惠州阳光新都房地产开发有限公司）、水土保持设施验收报告编制单位及水土保持监测单位（惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司）、水土保持方案编制单位（广东省建科建筑设计院）、监理单位（深圳市九州建设监理有限公司）、施工单位（中天建设集团有限公司）的代表共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，我公司（惠州阳光新都房地产开发有限公司）委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司编制完成了《星河丹堤花园N3、N4区项目水土保持设施验收报告》，为本次验收提供了技术依据。 验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报情况的汇报，以及验收报告编制单位、水土保持监测单位、水土保持方案编制单位、监理单位和施工单位对有关情况的说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 项目建设地点：星河丹堤花园N3、N4区项目位于惠州市惠阳区淡水街道星河东路边地段，淡水镇淡澳河以东，属新桥片区。项目中心经纬度中心地理坐标为E114°29′35.78″（114.4933°），N22°46′43.25″（22.7787°）。 主要技术指标：星河丹堤花园N3、N4区项目总用地面积54968.37㎡，总建筑面积81772.31㎡，计容积率建筑面积63221.34㎡，不计容积率建筑面积18550.97㎡，其中地下室建筑面积16914.48㎡，架空层1636.49㎡，容积率N3区为1.2、N4区为1.11，绿地率N3区为32.13%、N4区为30.55%，总户数382户，停车位562个。配套设施有小区园林绿化、道路及广场等。 建设内容主要包括5栋17层住宅，7栋8层住宅，2栋15层住宅，共14栋中高层住宅和1层地下室，无商业。 开完工情况：2016年5月开工，2018年12月完工，总工期20个月。 （二）水土保持方案批复情况 根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的要求，2010年建设单位惠州阳光新都房地产开发有限公司委托广东省建科建筑设计院开展了本水土保持方案报告书的编制工作。方案编制单位于2011年1月编制完成了本工程水土保持方案报告书（报批稿）。惠阳区水务局于2011年1月19日以惠阳水复函[2011]3号文对本项目水土保持方案予以批复。 （三）水土保持监测情况 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司于2019年1月完成了本工程水土保持监测总结报告。水土保持监测结果表明：各项工程措施运行良好，六项防治指标达到方案目标值，土壤流失量控制在允许的范围内，水土保持措施布局合理，发挥了水土保持作用，建设单位水土流失防治责任落实到位。在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责任，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。 （四）验收报告编制情况和主要结论 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司于2019年1月编制完成了《星河丹堤花园N3、N4区项目水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论：完成了工程主体设计及水土保持方案报告书设计确定的水土保持措施，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。 （五）验收结论 1.经评估核定，星河丹堤花园N3、N4区项目实际防治责任范围为54968.37㎡，试运行期防治责任范围为54968.37㎡。 2.在工程建设过程中，建设单位落实了各项水土流失防治措施，实施了排水措施、土地整治与植被恢复等水保措施。主要完成水土保持工程量：雨水管695m、景观绿化17192.77㎡、简易排水沟1590m，沉沙池2座，编织土袋拦挡1980m、无纺布临时覆盖1200㎡。 3.根据工程决算资料，完成水土保持投资199.70万元。 4.工程水土保持措施布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准。经运行，未发现明显工程质量缺陷，工程质量总体合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 5.工程水土流失防治效果明显。据评估，工程防治达标情况为：扰动土地整治率100%，水土流失总治理度100%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率达到95％以上，林草植被恢复率100%，林草覆盖率31%，各项防治指标达到水土保持方案确定的建设类项目二级防治标准。 验收组认为：本工程基本完成了主体工程设计及水土保持方案新增的水土保持措施，建成的水土保持设施工程质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的建设类项目二级防治标准；较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；依法足额缴纳了水土保持补偿费；运行期的管理维护责任明确，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 验收组建议，我公司应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。 各参建单位代表同意本项目水土保持设施竣工验收。 （六）后续管护要求 建议对水土保持植物措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的功能。

# 三、验收组成员签字表