生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称：   S119线龙华至龙门县城段改建工程

项 目 编 号：

建 设 地 点：广东省惠州市龙门县

验收单位：惠州市交通投资集团有限公司

2020 年 04月 15日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | S119线龙华至龙门县城段改建工程 | 行业类别 | 交通 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 惠州市公路管理局 | 项目性质 | 改建 建设类 |
| 水土保持方案批复机 关、文号及时间 | 惠州市水务局，惠州水务农水[2013] 50号，2013年6月 |
| 水土保持方案变更批 复 机关、文号及时间 | 无 |
| 水土保持初步设计批 复 机关、文号及时间 | 无 |
| 项目建设起止时间 | 2014年10月至2017年1月 |
| 水土保持方案编制单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | 无 |
| 水土保持监测单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 深圳市市政工程总公司、广东惠州公路建设总公司、江门市路桥集团有限公司、汕头公路桥梁工程总公司、广东省建筑工程机械施工有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 惠州市天虹道路桥梁工程监理有限公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等有关规定，2020年04月15日建设单位惠州市交通投资集团有限公司（以下简称“我公司”）在惠州市惠城区主持召开了S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持设施验收会，参加会议的有：水土保持设施验收报告编制单位/水土保持监测单位/水土保持方案编制单位惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司、监理单位惠州市天虹道路桥梁工程监理有限公司和施工单位深圳市市政工程总公司、广东惠州公路建设总公司、江门市路桥集团有限公司、汕头公路桥梁工程总公司、广东省建筑工程机械施工有限公司等单位的代表共10人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，我公司委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司编制完成了《S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持设施验收报告》，为本次验收提供了技术依据。 验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报情况的汇报，以及验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、监理单位和施工单位对有关情况的说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 本项目位于龙门县境内，起始于广河龙华互通，起点桩号为K97+650，经龙华、四围、飞鹅、朱坑、井头、在新城中心区跨西林河，至龙门县城清溪村附近(经度为114°10'47.33" ，纬度为23°36'14.42")，接金龙大道（S244 线）(经度为114°17'01.26" ，纬度为23°42'55.72")，终点桩号为K116+899.054，全长19.254km。 S119线龙华至龙门县城段改建工程全线长19.254km，桩号K97+650～K112+660.249段采用一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，双向四车道；桩号K112+660.249～K116+899.054段（县城规划区段），采用一级公路结合城市道路标准，设计速度80km/h。路基宽度60m，双向六车道。全线加宽大桥2座、加宽或拆除重建中桥4座、新建通道桥1座，加长或改建涵洞91道。 本项目于2014年10月开工，至2017年1月完工，总工期28个月。 （二）主体工程设计及水土保持方案批复情况 2013年12月6日，惠州市交通运输局以惠市交发（2013）737 号批复了本工程初步设计，2014年2月27日，惠州市交通运输局以惠市交函（2014）207号批复了本工程施工图设计的批复。 根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的要求，建设单位于2013年3月委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司开展了S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持方案报告书的编制工作。方案编制单位于2013年5月编制完成了该工程水土保持方案报告书（报批稿）。惠州市水务局于2013年6月以惠州水务农水[2013] 50号文对本项目水土保持方案予以批复。 （三）水土保持监测情况 根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的要求，惠州市交通投资集团有限公司于2016年12月，委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司开展监测工作，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司从2016年第4季度至2017年2季度编报了《S119龙华至龙门县城段改建工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年4月编制完成了《S119龙华至龙门县城段改建工程水土保持监测总结报告》。 通过水土保持监测，结果表明我单位在工程建设期间认真履行了水土流失的防治责任，已实施各项水土保持措施运行良好，项目大部分区域现状水土流失轻微。截止目前，在本次验收范围内，本项目扰动土地整治率达到了99.92%、水土流失治理度达到了99.78%、土壤流失控制比为1.0、拦渣率达到了95%、林草植被恢复率达到了99.78%、林草覆盖率36.18%。通过审阅水土保持监测总结报告以及其相关过程资料，认为监测方法基本可行，监测报告反映的指标与验收调查情况基本一致，监测结果基本可信，满足相关规范及规定要求，可以作为本工程验收的依据之一。 （四）验收报告编制情况和主要结论 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司于2020年04月完成了本工程水土保持设施验收报告。验收报告主要结论：完成了工程主体设计及水土保持方案报告书设计确定的水土保持措施，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。 （五）验收结论 1. 根据已批复的水土保持方案，工程水土流失防治责任范围面积为153.72hm2，其中项目建设区119.33hm2，直接影响区34.39hm2。实施中项目建设区略有调整，严格实施水土保持各项措施，加强监督管理，避免了对工程用地范围以外区域的直接影响。经评估核定，工程实际防治责任范围为99.74hm2，试运行期防治责任范围为99.74hm2。防治责任范围总体比方案设计的减少53.98hm2。 2. 在工程建设过程中，建设单位落实了各项水土流失防治措施，实施了排水措施、植被恢复等工程措施。主要完成水土保持工程量：1）工程措施：排水沟46349.37m，截水沟13247.33m，急流槽5078.35m，雨水管网15722.5m；2）植物措施：喷播草灌护坡面积107668m²，喷混植生植草面积为91346m²，铺植草皮面积为16581m²，三维土工网植草面积为72891m²，中央绿化带面积为57286m²，种植乔木7452棵，种植灌木8502株；3）临时措施：临时排水沟607m，塑料薄膜覆盖9000m²。 3.根据工程决算资料，完成水土保持投资5457.59万元。 4.工程水土保持措施布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准。经运行，未发现明显工程质量缺陷，工程质量总体合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 5.工程水土流失防治效果明显。据评估，工程防治达标情况为：扰动土地整治率达到了99.92%、水土流失治理度达到了99.78%、土壤流失控制比为1.0、拦渣率达到了95%、林草植被恢复率达到了99.78%、林草覆盖率36.18%，各项防治指标达到水土保持方案确定的相关标准。 验收组认为：本工程基本完成了主体工程设计及水土保持方案新增的水土保持措施，建成的水土保持设施工程质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的相关标准，较好的防治了水土流失，运行期的管理维护责任明确，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 （六）后续管护要求 验收组要求建设单位应继续做好水土保持设施的后续管护，确保各项水土保持设施正常运行和发挥效益。